**Identificación**



|  |  |
| --- | --- |
| **Versión** | 1.0 |
| **Proyecto** | ProyectoCAR |
| **Fecha** | 20/05/2015 |
| **Elaborado por** | Edith Nicacio Morales |
| **Localización del Documento** | https://github.com/HAJAEI/proyectoCar/tree/master/ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 20-05-2015\_factores\_desempeño.docx |
| **Documento base** |  |
|  |  |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha Autorización** |
| Jorge Antonio González Camacho | 21/05/2015 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha Recepción** |
| Edith Nicacio Morales | 22/05/2015 |
| Isaías Rodríguez Jaime | 22/05/2015 |

**Control de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

******

**Factores clave del desempeño.**

**Versión:** 1.0

**Elaborado por:** Isaías Rodríguez Jaime.

**Colaboración:** Edith Nicacio Morales y

Jorge Antonio González Camacho.

**Fecha de revisión:** 19/Mayo/2015

**FACTORES CLAVES DE DESEMPEÑO**

**En base a los objetivos establecidos al comienzo del proyecto para su terminación satisfactoria:**

**1.-Finalizar el proyecto de forma satisfactoria cumpliendo en tiempo y forma con las responsabilidades asignadas.**

**Factores clave de desempeño:**

* Terminar de manera satisfactoriamente en base a la planeación establecida en la estructura de desglose de trabajo.
* Cualquier contratiempo que pueda presentarse de manera inesperada, o bien que no esté contemplado darle solución en un tiempo establecido no mayor a 2 ó 3 días según sea el caso y la magnitud del problema.
* Mantener constantemente actualizado supervisado un adecuado seguimiento de los posibles riesgos analizados al comienzo del proyecto, llevando a cabo reuniones de trabajo al concluir cuando menos un determinado número de entregables o bien con una periodicidad de cada 15 quince días.
* En caso de que los participantes del proyecto terminen antes de tiempo con sus actividades asignadas, estos apoyaran a sus colegas en la culminación de sus actividades en caso de tener problemas.

**2.- Ajustar el tiempo del proyecto tomando como fundamento las fechas y asignación de recursos humanos y materiales definidos sin hacer a un lado la cuestión de la calidad.**

**Factores clave de desempeño:**

* Aprovechar al máximo el principal recursos con el que se cuenta para la elaboración del proyecto, de acuerdo con la calidad que se desea para el desarrollo del sistema web CARS.
* Manejar un registro quincenal de los recursos que se estén utilizado asignados a las actividades se hayan realizado en un mismo periodo de tiempo mediante reuniones de trabajo del equipo desarrollador, ó bien defecto en este caso el administrador del proyecto revisará de manera objetiva el control y comentara al resto de los integrantes del proyecto el proceso de avance que presenta cada etapa del proyecto cuando se realicen las juntas de trabajo en un periodo no mayor a 3 días posteriores a la reunión.

**3.- Realizar y dar seguimiento oportunamente y bajo un respectivo orden las fases establecidas en la estructura del desglose trabajo para la elaboración del proyecto respetando lo establecido en el diagrama de Gantt y lo obtenido en el proceso de ruta critica respetando desde luego las tareas que no tengan tiempo de holgura ó que de alguna manera se tiene mayor urgencia para ser ejecutadas.**

**Factores clave de desempeño:**

* Cuando se realicen las reuniones para la toma de acuerdos, se realizará una evaluación para conocer el avance de la fase que se está desarrollando en base a las actividades de dicha fase que ya se hayan completado:

Por ejemplo el seguimiento seria evaluado de la siguiente manera:

*Cuadro comparativo de avance de actividades completadas.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **No. de Actividades.** | **Ponderación ó valor porcentual** | **Completadas** | **Porcentaje de avance total** |
| Planeación | 18 | 100% | 14 | 77.77 % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Cuadro comparativo de avance de tiempo empleado en actividades completadas.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Tiempo asignado en el cronograma.** | **Ponderación ó valor porcentual** | **Tiempo utilizado** | **Porcentaje de tiempo total utilizado** |
| Planeación | 15 días | 100% | 11 días | 73.33 % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Tiempo faltante= 26.66 %

**Ponderaciones.**

**Fase inconclusa**  = 0 al 45 %

**Fase regular** = 50% al 65 %

**Fase satisfactoria** = 70% al 85 %

**Fase completada** = 90% al 100 %

**\*Por lo tanto podemos decir que esta fase fue *satisfactoria.***